FEM · Fotografia El Masnou

Unificació de Reptes i Resultats: context i pla de desenvolupament

Document de treball · 24 de juliol de 2026 · Preparat per Claude a partir de FEM-Reptes i FEM-Resultats

Actualitzat 25 de juliol de 2026 (Pas 2b de la Fase 3) des de la sessió de Claude Code sobre el repo FEM-Foto — vegeu la secció 8.

1. Context i motivació

El club FEM Fotografia El Masnou (~50 socis) organitza reptes fotogràfics periòdics: cada temàtica, els socis pugen una foto, voten les de la resta i s'obté un rànquing del repte i una Classificació General acumulada.

Aquesta funcionalitat va néixer com una única aplicació, FEM-Reptes. Amb el temps es va desenvolupar, de forma independent, FEM-Resultats: una segona aplicació centrada a mostrar amb més detall els Resultats de cada repte i la Classificació General. Avui, Resultats es mostra dins de Reptes mitjançant un iframe (pantalla de participant), i totes dues apps llegeixen i escriuen sobre la mateixa base de dades Supabase.

El problema d'aquest muntatge és que la lògica de puntuació i rànquing està duplicada: existeix un cop dins de FEM-Reptes (js/features/ranking.js) i un altre cop, reimplementada de forma independent, dins de FEM-Resultats (src/utils.js). Qualsevol canvi al sistema de vot obliga a tocar dues bases de codi, dos repositoris i dos desplegaments de Vercel, amb risc que quedin descoordinats.

Decisió de la reunió de socis (23 de juliol de 2026): es canvia el sistema de votació. En lloc de tres criteris (Creativitat, Temàtica, Composició, 0–5 cadascun), es votarà un sol concepte, “Puntuació”, amb escala 0–10. Amb aquesta puntuació s'obté el rànquing del repte, i d'aquest rànquing surten els punts per a la Classificació General, exactament com fins ara.

Aquest canvi afecta per igual totes dues aplicacions. És el moment natural per no fer la feina dues vegades: es proposa unificar Reptes i Resultats en una única aplicació nova, FEM-Fotografia El Masnou (“Foto”), i aplicar-hi el canvi de puntuació ja unificat.

2. Arquitectura actual

Resum tècnic de les dues aplicacions tal com estan avui:

FEM-Reptes

FEM-Resultats

Stack

HTML + CSS + JS amb mòduls ES natius, sense framework ni build

React 19 + Vite

Repo GitHub

FEMFotografiaElMasnou/FEM-Reptes

FEMFotografiaElMasnou/FEM-Resultats

Desplegament

Vercel — domini públic femfotografiaelmasnou.cat

Vercel — fem-resultats.vercel.app (sense domini propi)

Base de dades

Supabase, amb commutador Normal / Test des de la UI

Supabase, només projecte Normal (sense mode Test)

Rol

App principal: login, admin, participant, pujada, votació, galeria, calendari

Pantalles de detall: Resultats de Repte i Classificació General, embegudes a Reptes via iframe

Càlcul de rànquing

js/features/ranking.js — mitjana de 3 criteris + taula de punts per posició

src/utils.js — la MATEIXA fórmula, reimplementada de forma independent

Taules clau compartides a Supabase: objectives (reptes, amb el calendari de pujada/votació incorporat des del 24/07/2026), photo_submissions (fotos pujades), votes (un vot per usuari+foto+repte, columnes creativity/theme/composition), seguiment_votacio (marca si un usuari ha enviat definitivament el seu vot per a un repte), users (rols admin/participant/expert) i app_settings/app_texts. Les imatges es serveixen via Cloudinary. La seguretat real recau en les polítiques RLS de Supabase, no en amagar la clau anon (dissenyada per ser pública).

3. Nou sistema de puntuació (acordat pels socis)

Sistema actual

Sistema nou (acordat 23/07/2026)

Criteris de vot

3 criteris: Creativitat, Temàtica, Composició

1 sol criteri: “Puntuació”

Escala

0–5 (estrelles) per criteri

0–10

Nota final de la foto

Mitjana dels 3 criteris

La pròpia puntuació

Rànquing del repte

Ordenat per nota final

Ordenat per puntuació (sense canvis de mecànica)

Punts a la Classificació General

Taula per posició: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4…

Es manté la mateixa taula de punts per posició

Es manté sense canvis el filtre de vot per rol que ja existeix a totes dues apps (Tots els vots / Vots dels socis / Vot expert).

Vots històrics dels reptes ja finalitzats: es mantenen intactes — no s'elimina ni el camp ni les dades dels 3 criteris (creativity/theme/composition). Les pantalles actuals per criteri continuen sempre disponibles i operatives per als reptes tancats.

Aclariment (25/07/2026): la proposta original d'aquest document ("no migrar-los") feia referència a no ELIMINAR els camps ni les dades antigues — no a no derivar-ne cap valor nou. En aquest sentit, el Pas 1 de la Fase 3 (afegir el camp votes.valoracio, calculat per un trigger a partir dels 3 criteris antics sense tocar-los) hi encaixa perfectament, sense cap contradicció. A més, això permet que la nova pantalla unificada (sota Valoració 0–10) també pugui mostrar els reptes antics ja normalitzats, sense haver de mantenir dues implementacions de pantalla en paral·lel. Aplicat i verificat a Test (969 vots) i Normal (1059 vots) — vegeu secció 8 i ANALISI_Fase3_Puntuacio.md, secció 3.2.

4. Proposta: FEM-Fotografia El Masnou (Foto)

Objectiu: una única aplicació que integri tota la funcionalitat de Reptes més les dues pantalles de Resultats (Resultats de Repte i Classificació General), sense iframe i sense lògica de rànquing duplicada, com a base sobre la qual aplicar el nou sistema de puntuació un sol cop.

Enfocament tècnic acordat: FEM-Reptes com a base. Ja cobreix la major part de la funcionalitat (login, admin, participant, pujada de fotos, votació, galeria, calendari de reptes). S'hi incorporen com a pantalles natives noves les dues vistes de Resultats, adaptant-les a l'estil JS modular sense build de Reptes; FEM-Resultats deixa de rebre desenvolupament un cop migrada.

Convivència durant el desenvolupament

•	Repositori GitHub propi (sota l'organització FEMFotografiaElMasnou) i projecte Vercel propi, sense domini assignat.

•	Es connecta a la MATEIXA arquitectura que Reptes i Resultats: mateix Supabase (Normal i Test) i mateix compte de Cloudinary — zero interferència amb la producció actual.

•	El domini públic femfotografiaelmasnou.cat continua apuntant a Reptes fins que Foto estigui completament validada; només llavors es reapunta.

•	Desenvolupament amb Claude Code, sobre la infraestructura ja preparada.

5. Pla de desenvolupament per fases

Fase

Nom

Contingut

0

Diagnosi i pla

Aquest document: recull la situació actual, la decisió de la reunió de socis i el pla per unificar-ho tot. (Fet)

1

Bastida del projecte

Repo GitHub nou + projecte Vercel nou (sense domini), connectats a la mateixa BD Supabase (Normal/Test) i al mateix compte de Cloudinary. Es parteix del codi de FEM-Reptes com a punt de partida.

Estat (25/07/2026): repo GitHub FEMFotografiaElMasnou/FEM-Foto creat i connectat (origin). Projecte Vercel i variables d'entorn: per confirmar amb Enric.

2

Integració nativa de Resultats

Es porten “Resultats de Repte” i “Classificació General” a dins de l'app com a pantalles pròpies (nova entrada al menú/router), es retira l'iframe i es deixa un ÚNIC càlcul de rànquing (ranking.js).

Estat (25/07/2026): FET i validat per Enric. Les dues pantalles natives repliquen l'estètica de FEM-Resultats (targetes amb estrelles, taula de Classificació amb miniatures per repte). Iframe i RESULTATS_BASE retirats del tot.

3

Nou sistema de puntuació

Canvi d'esquema a la taula votes (nova columna de puntuació 0–10), nou control de vot a la UI (1 selector en lloc de 3 files d'estrelles), adaptació de ranking.js i del desglossament de resultats. Primer a Supabase Test, després a Normal.

Estat (25/07/2026): EN CURS. Pas 1 (columna votes.valoracio + trigger) i Pas 1b (correcció: valoracio es guarda amb decimals, numeric, no arrodonit a enter) fets i verificats a Test i Normal. Pas 2 (pantalla nova «Valoració Repte», en paral·lel a Resultat Repte, només visible per a comptes admin) FET. Pas 2b (25/07/2026): panell de puntuació propi al visor de fotos («Valoració Repte»), amb disparador ⓘ ancorat a la mateixa foto (no a la pantalla) i taula Votants/Puntuació/Posició; «Resultat Repte» queda intacte amb la seva estrella i cortina de 3 criteris. FET. Pendent: Pas 3 (Classificació General) i, més endavant, el nou control de vot 0–10 a la UI.

4

Proves internes

Validació amb l'entorn de Test, comparant resultats amb Reptes + Resultats actuals per descartar regressions.

5

Validació amb els socis

Foto accessible per la URL de Vercel (sense domini públic) perquè Pablo i la resta de socis la revisin sense risc per a la producció actual.

6

Tall (cutover)

femfotografiaelmasnou.cat es reapunta cap al projecte Vercel de Foto. Moment sensible: franja de baix ús + pla de reversió del DNS.

7

Retirada

Un cop Foto porti un temps estable en producció, s'arxiven (no s'esborren de seguida) els repos i desplegaments de Reptes i Resultats.

6. Riscos i punts d'atenció

•	Doble manteniment temporal: mentre Foto es desenvolupa en paral·lel, qualsevol canvi urgent a producció (Reptes/Resultats) s'haurà de replicar manualment si el codi ja s'ha bifurcat — convé no allargar aquesta fase més del necessari.

•	Dades històriques: resolt (secció 3) — els camps i dades dels 3 criteris no s'eliminen mai; el nou camp valoracio es deriva a partir d'ells sense tocar-los.

•	Tall de domini (Fase 6): moment sensible — fer-ho en una franja de baix ús i tenir clar el pla de reversió del DNS cap a Reptes si calgués.

•	Consistència de claus/entorn: les claus anon de Supabase són públiques per disseny (la seguretat recau en RLS), però cal mantenir els tres projectes (Reptes, Resultats, Foto) apuntant exactament als mateixos projectes Supabase i Cloudinary mentre convisquin.

•	[Nou, detectat 24/07/2026] La taula users del projecte Supabase es comparteix amb una altra app del club (“Zampa”), amb les seves pròpies taules (zampa_*). Qualsevol operació en cascada sobre users (TRUNCATE, DELETE) esborraria també dades de Zampa — cal revisar-ho sempre abans d'operacions destructives sobre aquesta taula.

•	[Nou, detectat 24/07/2026] El camp users.password es llegeix/escriu en clar des del client (sense hash). Ja identificat per Enric com a canvi pendent, fora de l'abast d'aquesta unificació.

7. Propers passos immediats

Nota (25/07/2026): aquests 5 passos de bastida ja s'han completat (el repo GitHub existeix i el desenvolupament ja avança dins seu, en Fase 2 i 3). Es mantenen a sota com a historial. Per a l'estat real i el proper pas, vegeu la secció 8.

A partir d'aquí, t'aniré guiant pas a pas pel xat, un pas a la vegada:

•	Pas 1 — Confirmar el nom del repositori/projecte (proposta: FEM-Foto o FEM-Fotografia-El-Masnou) i crear-lo a GitHub, sota l'organització FEMFotografiaElMasnou.

•	Pas 2 — Crear el projecte Vercel nou i connectar-lo al repo, sense domini.

•	Pas 3 — Clonar FEM-Reptes com a punt de partida dins el nou repositori.

•	Pas 4 — Configurar les variables d'entorn (Supabase Normal/Test, Cloudinary) al nou projecte.

•	Pas 5 — Obrir Claude Code sobre el nou repo i començar la Fase 2 (integració nativa de Resultats).

8. Estat actual (actualitzat 25 de juliol de 2026)

Fase 1 — Bastida: repo GitHub FEMFotografiaElMasnou/FEM-Foto creat i connectat (origin/main). Projecte Vercel i variables d'entorn: pendents de confirmar amb Enric (no verificable des de la sessió de Claude Code).

Fase 2 — Integració nativa de Resultats: FETA i validada per Enric. Resultat Repte i Classificació General són pantalles natives (sense iframe), amb selector de vot Tots/Socis/Expert i l'estètica calcada de FEM-Resultats. RESULTATS_BASE i tot el codi de l'iframe retirats.

Fase 3 — Nou sistema de puntuació: EN CURS. Pas 1: columna votes.valoracio (0–10) afegida i sincronitzada amb un trigger a partir dels 3 criteris antics (sense eliminar-los ni tocar-los), coherent amb la proposta original de la secció 3 (vegeu aclariment). Pas 1b (25/07/2026): es va detectar que tant el trigger com el client (data.js) arrodonien/truncaven a enter, perdent els decimals que la normalització 15→10 hauria de conservar (detectat comparant amb un càlcul manual en full de càlcul) — corregit: valoracio ara es guarda com a numeric amb 2 decimals, backfill refet, i el client ja no trunca cap dels 4 camps de vot (creativity/theme/composition/valoracio). Verificat a Test i Normal, valors coincidents amb el càlcul manual. Pas 2 (25/07/2026): construïda «Valoració Repte», pantalla nova en paral·lel a Resultat Repte (que es manté intacta), amb el mateix disseny de targeta però una barra de progrés 0–10 en lloc d'estrelles; accessible només des del compte admin (nova entrada a la pantalla d'inici), per comparar el nou sistema amb l'actual abans de decidir res més. Pas 2b (25/07/2026): el visor de fotos a pantalla completa, obert des de «Valoració Repte», mostrava fins ara la cortina vella de 3 criteris (bug de disseny compartit amb «Resultat Repte»); es va construir un disparador i panell propis i independents per a «Valoració Repte» — icona ⓘ ancorada a la cantonada inferior-esquerra de la pròpia foto (no de la pantalla), i en clicar-hi, una taula compacta amb 3 columnes (Votants/Puntuació/Posició) i 3 files (Total Vots/Vots Socis/Vots Experts). Iterat amb Enric sobre captures reals (tipografia, interlineat, ubicació, estil del disparador). «Resultat Repte» no s'ha tocat. Pendents: Pas 3 (Classificació General) i, més endavant, el nou control de vot 0–10 a la UI de captura.

Documents de treball relacionats (dins del repo FEM-Foto):

•	HANDOFF_Fase2_Resultats.md — detall tècnic de la integració nativa de Resultats (Fase 2).

•	ANALISI_Fase3_Puntuacio.md — anàlisi d'implicacions del nou sistema de puntuació, pla per passos i decisions preses als Pas 1/1b/2/2b.

•	sql/2026-07-24_fase3_valoracio_pas1.sql — migració SQL del Pas 1, ja aplicada a Test i Normal.

•	sql/2026-07-25_fase3_valoracio_pas1b_decimals.sql — migració SQL del Pas 1b (correcció de precisió), ja aplicada a Test i Normal.

Proper pas immediat: analitzar i, amb el vist-i-plau d'Enric, aplicar el Pas 3 de la Fase 3 (adaptació de la Classificació General al nou sistema de puntuació).